VESMA — ďalšie kroky a časová os validácie

Stav k 30. 9. 2026. Po piatich prezentáciách pre subregióny.

1. Východiskový stav

Čo hovorí zoznam prihlásení

Zoznam nie sú registrácie. api/overenie.ts zapisuje jeden riadok pri každom kliknutí na prihlasovací odkaz, takže opakované prihlásenie tej istej osoby je nový riadok.

| Riadkov (prihlásení) | 36 |
| --- | --- |
| Unikátnych adries | 20 |
| Z toho mimo INOVIA | 18 |
| Z toho zo samosprávy | 3 — Martin, Žabokreky, Turčianske Teplice |
| Obcí v ŽSK celkom | 315 |
| Posledné prihlásenie | 22. 9. 2026 — ticho 8 dní |

Rozdelenie 20 adries: INOVIA 2 · ŽSK 2 · samospráva 3 · verejný sektor a blízke organizácie 4 (SHMÚ, UNIZA, MAS Dolný Liptov, Orava) · firmy 3 · neurčiteľné freemailové adresy 6.

Časovo: 24 z 36 prihlásení pripadá na 8. a 9. 9. (dni prezentácií). Zvyšok sú jednotlivé prihlásenia rozptýlené do 22. 9.

Čo nevieme

O používaní nemáme žiadny údaj. Zapisujú sa len prihlásenia, podnety z formulára a nezodpovedané otázky chatbota. Nevieme, či niekto zmapoval areál, či sa dostal na Výsledky, ani kde prestal. Bez toho sa validovať nedá.

Kontext termínu

24 dní do komunálnych volieb (24. 10. 2026). Po nich nástup nových vedení obcí, odovzdávanie agendy a rozpočty na rok 2027 — časť obcí pôjde do rozpočtového provizória. Samospráva je reálne dosiahnuteľná od januára 2027.

2. Kroky

Formát: číslo · krok · kto · dokedy.

V — Meranie

| # | Krok | Kto | Dokedy |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Odlíšiť v hárku prvé prihlásenie od opakovaného | M. Ž. | 10. 10. |
| V2 | Zapisovať anonymné udalosti cez existujúci most: otvorenie appky, dokončenie každého kroku, zobrazenie hodnotenia, export | M. Ž. | 10. 10. |
| V3 | Vyhodnocovať stĺpec „odkiaľ (URL)", ktorý sa už zapisuje | M. Ž. | 10. 10. |
| V4 | Týždenný prehľad: koľko ľudí došlo po Výsledky, v ktorom kroku odpadli | M. Ž. | od 13. 10. |

R — Rozhovory s tými, čo sa prihlásili

| # | Krok | Kto | Dokedy |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Osloviť individuálne všetkých 18 adries mimo INOVIA, dohodnúť 15-minútový hovor | M. Ž. | 10. 10. |
| R2 | Odviesť 8 hovorov. Tri otázky: čo ste hľadali · kde ste sa zastavili · čo by muselo platiť, aby ste to použili na skutočný objekt | M. Ž. | 24. 10. |
| R3 | Zapisovať do jedného hárku, jeden riadok na osobu | M. Ž. | priebežne |
| R4 | S Martinom, Žabokrekmi a Turčianskymi Teplicami dohodnúť spoločné zmapovanie jedného areálu za našej účasti | M. Ž. | 24. 10. |

S — Segmenty na preverenie

| # | Krok | Kto | Dokedy |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (stredné školy, sociálne zariadenia) — osloviť cez príslušné odbory, cieľ 5 zmapovaných budov | doplniť | 30. 11. |
| S2 | Miestne akčné skupiny — osloviť 5 MAS v kraji (MAS Dolný Liptov už prihlásená) | doplniť | 30. 11. |
| S3 | Energetickí audítori a projektanti — osloviť 5, zistiť, či by nástroj použili pre svojich klientov | doplniť | 30. 11. |
| S4 | Firmy, ktoré sa prihlásili samy (Projekt Metro, ui42, ICARI) — dohovoriť si s nimi hovor | M. Ž. | 31. 10. |
| S5 | Po každom segmente zapísať rozhodnutie: pokračovať alebo zastaviť | M. Ž. | 30. 11. |

M — Model a termíny

| # | Krok | Kto | Dokedy |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Rozhodnúť posun plateného štartu. Návrh: prechodné obdobie do 31. 12. 2027, platená verzia od 1. 1. 2028 | M. Ž. + zadávateľka | 15. 11. |
| M2 | Do rozhodnutia M1 nestavať evidenciu predplatného ani fakturáciu | M. Ž. | — |
| M3 | Premietnuť M1 do docs/monetizacia-navrh.md | M. Ž. | do 5 dní po M1 |
| M4 | Informovať zadávateľku o stave: 3 obce z 315, 8 dní ticho | M. Ž. | 10. 10. |

P — Produkt

| # | Krok | Kto | Dokedy |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Presunúť prihlásenie e-mailom až za prvé zobrazenie hodnotenia | M. Ž. | 17. 10. |
| P2 | Skryť nefunkčné tlačidlá — AI asistent, analýza fotografií, export do Xmatik a URBIS | M. Ž. | 17. 10. |
| P3 | Dokončiť energetický modul | M. Ž. | 31. 12. |
| P4 | Meranie nákladu na spracovanie skenu odložiť, kým sa balík PLUS nezačne stavať | — | odložené |

3. Časová os

Fáza 1 · 30. 9. – 24. 10. 2026 — pred voľbami

Samosprávy plošne neoslovovať. Bežia V1–V4, R1–R4, S4.

Výstup fázy: funkčné meranie používania a 8 zapísaných rozhovorov.

Fáza 2 · 25. 10. – 30. 11. 2026 — po voľbách

Nové vedenia obcí, odovzdávanie agendy. Bežia S1–S3, M1, M3.

Oslovenie nových starostov s jednou vecou: prehľad budov a pozemkov, ktoré preberajú. Bez ceny, bez registrácie.

Výstup fázy: rozhodnutie o posune plateného štartu, prvé zmapované budovy mimo obcí.

Fáza 3 · 1. 12. 2026 – 28. 2. 2027 — rozpočty

Obce schvaľujú rozpočty na 2027, časť v provizóriu. Cieľ fázy je používanie, nie predaj.

Výstup fázy: počet dokončených hodnotení od používateľov mimo INOVIA.

Fáza 4 · marec – december 2027 — škálovanie a príprava platenej verzie

Podľa výsledku fázy 3: rozšírenie do ďalších segmentov alebo prepracovanie produktu. Cenník sa fixuje na jeseň 2027, aby sa dostal do rozpočtov obcí na rok 2028.

1. 1. 2028 — platená verzia

4. Rozhodovacie body

Prahy sú návrh a treba ich potvrdiť.

| Kedy | Otázka | Prah | Ak sa nesplní |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. 10. 2026 | Koľko z 18 oslovených povedalo, že nástroj použije na skutočný objekt? | 5 | Problém je v hodnote, nie v komunikácii — vrátiť sa k zadaniu produktu |
| 30. 11. 2026 | Koľko dokončených hodnotení od ľudí mimo INOVIA? | 10 | Zastaviť oslovovanie, riešiť, kde ľudia odpadávajú |
| 28. 2. 2027 | Koľko obcí a organizácií má dokončené hodnotenie? | 30 | Odložiť platenú verziu a prehodnotiť segment |
| 30. 9. 2027 | Je cenník potvrdený a komunikovaný pre rozpočty na 2028? | áno/nie | Platená verzia sa posúva na 2029 |

5. Čo sa nerobí

Žiadne plošné oslovovanie obcí do 24. 10. 2026.

Žiadne ďalšie prezentácie pre subregióny, kým nie sú hotové rozhovory R2.

Nestavia sa databáza účtov, evidencia predplatného ani fakturácia, kým nie je rozhodnuté M1.

Nespúšťa sa balík PLUS ani spracovanie skenov.

6. Otvorené

Kto vedie segmenty S1 – S3.

Či sa oslovenie nových starostov robí cez ZMOS a Úniu miest, alebo priamo.

Či sa mení cieľová skupina z obcí na ich dodávateľov (audítori, projektanti).

Súvisiace: docs/monetizacia-navrh.md — model monetizácie; body M1 a M3 ho menia.

Vygenerované z docs/validacia-dalsie-kroky.md — zdrojom pravdy je ten súbor v repozitári VESMA.